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一、项目名称
2026年越声智投V1.0技术开发委托服务采购
二、项目情况
采购技术开发委托服务，覆盖内容生产、投研投顾、客户关系、合规审核、行情数据、交易权益、基础运营、第三方接口、历史数据迁移以及前台APP、H5/服务号等11个业务模块。
三、采购金额
本项目最高预算不超过人民币肆拾伍萬元整（¥450,000元），含全部税费及相关服务费用。最终合同金额以评审后双方确认金额为准。
四、采购人
广东南方财经控股有限公司
五、供应商要求
1.具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内（不含港澳台地区）注册的法人或其他组织，提供《营业执照》副本复印件并加盖单位公章。
2.未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）“记录失信被执行人或重大税收违法失信主体或政府采购严重违法失信行为记录名单”。以本询比文件发出后在信用中国网站查询结果截图资料为准，并加盖单位公章。
3.本项目不接受联合体响应，不接受转包、分包。
六、报价部分
报价文件详见附件1：《报价函》。
报价要求：
1.报价为完成本项目全部服务的含税总价，不得超过本询比文件第三部分规定的最高预算。
2.报价须按报价函格式填写，列明费用构成明细（不限于软件开发费、系统集成与接口服务费、数据迁移与清洗费、驻场服务费、税费等）。
3.报价函须由供应商加盖单位公章，并由法定代表人（负责人）或其委托代理人签字或盖章。
4.报价有效期：自报价递交之日起不少于90个日历日。
七、响应文件及承诺
（一）响应文件构成
供应商须严格按照本询比文件要求提交以下响应文件（详见附件3《供应商需提交文件清单》）：
1.商务部分：相关资质证书、近三年同类项目业绩证明、企业综合实力证明、金融领域软件著作权等；
2.技术部分：技术方案、实施方案、以往服务质量评价等；
3.服务部分：项目服务团队材料、人员管理方案、人才培养体系、售后服务方案等；
4.价格部分：报价函及报价明细表。
各项文件的具体要求详见附件3。
（二）成果与承诺事项
供应商须书面承诺以下事项（详见附件2《响应承诺函》）：
1.资质合规：具备提供本项目软件开发及驻场服务所需的合法资质、技术力量及人员储备，所提供的服务不存在侵犯任何第三方合法权益的情形。
2.服务能力：按附件4《采购合同》约定投入具备相应资质与经验的项目经理及团队成员，保证人员稳定性与入场时限。
3.交付与验收：按询比文件及附件4《采购合同》约定的交付内容、交付物、交付时限和服务要求提供本项目服务，并接受采购人考核、初步验收与最终验收。
4.知识产权：项目实施中专门为采购人定制开发的代码、技术资料、文档、报告及衍生成果的知识产权归采购人所有。
5.保密与数据安全：严格遵守附件4《采购合同》约定的永久保密义务及网络安全、数据安全、个人信息保护责任。
6.合同履行：按附件4《采购合同》约定全面履行义务，未经采购人书面同意不转让合同项下义务；不得将本项目专为采购人定制开发的成果向第三方提供。
八、评审办法与评分标准
对通过资格性审查的响应文件，采用综合评分法：具体分为四个部分（商务分、技术分、服务分、价格分），按综合得分由高往低进行排名，综合得分最高者为第一中标候选人，根据各响应单位综合得分由高至低排出名次，如果综合总分相同，则以报价低的为优先中标的原则确定排名，以此类推，推荐中标候选人一到二名。
具体评分标准详见下表：
	评分项目
	评分子项
	评分标准及说明
	分值

	商务部分
（30分）
	资质情况
	（1）响应人每具有以下任意一项认证可得1分：
1）IS09001质量管理体系认证；
2）IS027001信息安全管理体系认证证书；
3）IS020000信息技术服务管理体系认证；
4）IS045001职业健康安全管理体系认证；
5）IS014001环境管理体系认证证书；
6）高新技术企业证书。
（2）响应人具备CMMI3认证可得1分，具备CMMI5认证可得2分，不具备不得分。
【注：响应人需提供相关证书复印件并加盖单位公章，否则相关内容不得分，本项最多得8分】
	8

	
	业绩情况
	响应人近年（自2023年1月1日至本项目响应截止之日，以合同签订日期为准）内具有软件开发服务相关的业绩案例，每提供一个合格业绩案例得2分，最多得10分。
【注：响应人需提供项目合同关键页（如合同首页、内容页、盖章页等）复印件，否则相关内容不得分】
	10

	
	企业综合实力
	从响应人专业能力、服务体系、荣誉评价、发展情况等方面评价其综合实力（8分）。
[bookmark: _Hlk233640056]专业能力、服务体系、荣誉评价、发展情况等方面评价企业综合实力强，得8分；
专业能力、服务体系、荣誉评价、发展情况等方面评价企业综合实力较强，得4-6分；
专业能力、服务体系、荣誉评价、发展情况等方面评价企业综合实力一般，得1-2分。
相应人未提供相关资料得0分。
	8

	
	企业技术能力
	响应人具有10个以上金融领域的软件著作权得4分，具有6-9个金融领域的软件著作权得2分，6个以下金融领域的软件著作权不得分。
	4

	技术部分
（15分）
	技术方案
	响应人针对本项目需求制定技术方案，从项目设计方案、系统组成及技术架构合理性等方面进行综合评价。
设计方案、系统组成及技术架构实现完备、所应用技术先进、合理、具有可行性得5分；
设计方案、系统组成及技术架构实现比较完备、所应用技术比较先进、比较合理、较具有可行性得3分；
设计方案、系统组成及技术架构实现一般、所应用技术一般、基本合理、基本具有可行性得1分；
方案内容不完整、不合理、不具有可行性得0分。
	5

	
	实施方案
	响应人针对本项目需求制定实施方案，从项目实施计划、质量保证、组织架构、风险控制与管理等方面进行综合评价。
方案内容完整、合理、具有可行性得4分；
方案内容比较完整、比较合理、较有可行性得3分；
方案内容基本完整、基本合理、基本具有可行性得1分；
方案内容不完整、不合理、不具有可行性得0分。
	4

	
	以往服务质量评价
	响应人近年（自2023年1月1日至本项目响应截止之日，以合同签订日期为准）在软件开发服务领域，合同签约方出具的考核结果均为合格及以上的年度服务考核结果材料。
每提供1个上述材料得2分，最高6分，未提供得0分。
【注：响应人需提供每项相关证明材料并加盖响应人单位公章，材料不齐全相关内容不得分】
	6

	服务部分
（45分）
	项目服务团队
	（1）项目经理1名具有5年（含）以上相关工作经验得5分，相关工作经验3年（含）至5年（不含）得3分，相关工作经验不足3年得0分。
【注：本项最多得5分，响应人需提供相关证明材料（包括简历表、身份证复印件、学历证书复印件、工作经验证明），材料不齐全相关内容不得分】
（2）团队成员（不含项目经理）须配备后端和移动应用开发人员，不少于3名（包括Java岗位、iOS研发岗位）。投入人员均为高级/资深工程师，其中Java开发工程师须具备5年以上大型系统后端开发经验，APP开发工程师须具备5年以上iOS/Android开发经验；开发人员纳入公司统一项目管理，遵守公司技术架构规范、编码规范及安全管理要求。
响应人各技术方向人员配备齐全，有金融技术领域的项目的服务经验，配置性能良好的电脑和显示器。
优秀得11-15分；良好得6-10分；一般得1-5分；未提供相关内容不得分。
【注：本项最多得15分，响应人需提供相关证明材料（包括简历表、联系方式、身份证复印件、学历证书复印件、工作经验证明、电脑配置清单），材料不齐全相关内容不得分】
（3）响应人承诺，响应文件中提供的团队成员在双方合同书签订后5个工作日内入场。
【注：本项最多得10分，响应人须提供满足以上要求的承诺书（格式自拟）并加盖响应人单位公章，否则不得分。】
	30

	
	人员管理方案
	[bookmark: _Toc234102242]（1）服务人员进出场、变更管理方案；
（2）服务人员廉洁警示教育、信息安全及保密培训、专业技能培训及发展计划；
（3）考勤管理、绩效考核及奖惩机制；
（4）信息安全及保密风险管理机制；
①方案完整性打分（4分）
方案要素完整（完全包括上述所有内容），得4分；
方案要素不完整，内容有缺失，每缺失一项内容扣1分，总分4分。
②方案内容打分（4分）
方案内容详尽，方案可行性、针对性较强，完全满足采购需求，得4分；
方案虽然进行了阐述，但阐述的内容部分缺少细节，针对性较差，满足大部分的采购需求，得2分；
方案阐述比较简单，细节或措施较少，不具备针对性，满足部分采购需求，得1分；
方案粗糙不可行，完全不满足采购需求或未提供方案，得0分。
	8

	
	人才培养体系
	响应人针对项目需求制定详细的培训服务方案。方案包含但不限于针对项目的人才培养总体组织与配套保障，新员工入职封闭式培育方案，在岗常态化专业培养机制，骨干专项提升培养方案，项目经理储备管理人才培养机制，行业合规、廉洁、信息安全常态化必修课体系，人才培养考核、晋升联动机制。
方案内容完整、合理、具有可行性得5分；
方案内容比较完整、比较合理、较有可行性得3分；
方案内容不完整、不合理、不具有可行性得1分；
未提供相关内容不得分。
	5

	
	售后服务方案
	响应人针对本项目需求制定的售后服务方案。
方案内容完整、合理、具有可行性得2分；
方案内容比较完整、比较合理、较有可行性得1分；
方案内容不完整、不合理、不具有可行性得0分。
	2

	价格部分
（10分）
	价格
	价格评分的计算方法。
有效响应人中响应报价的最低价作为评标基准价。
价格得分＝基准价/响应报价×10。
	10

	合计
	100



九、递交方式与时间
（一）递交内容
1.响应文件纸质版1份（含所有附件），并提供与纸质版一致的扫描件（PDF格式）保存至U盘。
2.所有文字和图表部分均采用白色A4纸打印，文件均应使用不能擦去的墨水打印或书写，装订成册并加盖单位公章。
（二）递交方式
递交地址：广州市天河区员村街道春融三路7号南方财经大厦27楼
（三）递交截止时间
[bookmark: _GoBack]响应文件递交截止时间为：2026年10月14日18时前。
逾期送达或未按要求密封的响应文件，有权拒绝接收。
十、联系方式
联系人：钟小姐
联系电话：18079779936
地址：广州市天河区员村街道春融三路7号南方财经大厦27楼


附件1
报  价  函
广东南方财经控股有限公司：
根据《2026年越声智投V1.0技术开发委托采购项目询比文件》，本单位（公司）决定参加本项目的询比，并按询比文件要求提交响应文件。
	序号
	报价内容
	含税报价（元）
	备注

	1
	2026年越声智投V1.0技术开发委托采购服务
	
	含全部税费


1.上述报价包含完成本项目全部服务费用。
2.报价有效期：自本报价函递交之日起____个日历日。
3.报价明细表见附件。

	供应商名称：
	（加盖单位公章）

	法定代表人（负责人）或其委托代理人：
	（签字或盖章）

	日期：
	2026年____月____日
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附件1附件
报 价 明 细 表
	序号
	费用项目
	金额（元）
	备注

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	...
	
	
	

	...
	
	
	

	...
	
	
	

	...
	
	
	




附件2
响 应 承 诺 函
广东南方财经控股有限公司：
本单位（　　　　　　　　　　　　　　　）作为2026年越声智投V1.0技术开发委托采购项目的响应人，现就本项目有关事项郑重承诺如下：
1.资质合规：具备提供本项目软件开发及驻场服务所需的合法资质、技术力量及人员储备，本单位参与本项目服务的工作人员与本单位存在合法劳动关系；所提供的服务及交付物均已获得合法、完整授权，不存在侵犯任何第三方合法权益的情形。
2.服务能力：将按附件4《采购合同》约定投入具备相应资质与经验的项目经理及团队成员，保证团队成员稳定且按约定时限入场，未经采购人书面同意不得变更核心人员。
3.交付与验收：按询比文件及附件4《采购合同》约定的服务内容、交付物清单、交付时限和服务要求提供本项目服务，并接受采购人考核、初步验收及最终验收；如交付物未通过初步验收，将在采购人书面整改要求后3个工作日内免费整改。
4.知识产权：项目实施中专门为采购人定制开发的代码、技术资料、文档、报告及衍生成果的知识产权归采购人所有；本单位在本项目服务前已拥有的通用工具、方法、模板及背景知识产权仍归本单位所有，本单位同意授予采购人永久、免费、不可撤销的使用许可。
5.保密与数据安全：严格遵守附件4《采购合同》约定的永久保密义务及网络安全、数据安全、个人信息保护责任；对知悉的采购人商业秘密、数据及个人信息严格保密，不以任何方式披露、泄露、传播或出售；发生或可能发生数据安全事件的，将立即通知采购人并采取应急措施。
6.合同履行：按附件4《采购合同》约定全面履行义务；除经采购人事先书面同意外，不部分或全部转让合同项下义务，不将本项目专为采购人定制开发的成果向第三方（尤其是与采购人存在同业竞争关系的机构）提供、许可或用于自身产品。
7.真实性承诺：本单位所提交的全部响应文件内容真实、准确、完整，无任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特此承诺！



附件3
供应商需提交文件清单
响应人须按以下清单提交完整响应文件，所有材料按顺序装订，详见下表：

	序号
	文件名称
	性质
	盖章要求
	内容要求/说明

	1
	营业执照副本复印件
	资质证明
	加盖单位公章
	副本复印件清晰可辨，加盖公章

	2
	信用中国网站查询截图
	资信证明
	加盖单位公章
	查询时间须在询比文件发出之后；截图含网址、时间戳

	3
	法定代表人身份证明书 或 授权委托书
	身份证明
	签字+盖章
	法定代表人本人签署的仅需身份证明；委托代理人的，须附授权委托书原件

	4
	响应承诺函（附件2）
	承诺文件
	加盖单位公章
	加盖单位公章

	5
	报价函（附件1）
	报价文件
	盖章+签字
	按附件1格式填写

	6
	报价明细表
	报价文件
	加盖单位公章
	按费用构成逐项列明

	7
	ISO体系认证证书及CMMI认证证书
	商务证明
	加盖单位公章
	提供ISO9001/27001/20000/45001/14001、高新技术企业证书及CMMI3/5级认证证书复印件

	8
	近三年同类项目业绩证明
	商务证明
	加盖单位公章
	提供项目合同关键页（首页、内容页、盖章页等）复印件

	9
	金融领域软件著作权登记证书
	商务证明
	加盖单位公章
	提供软件著作权登记证书复印件，按评审要求统计数量

	10
	企业综合实力证明材料
	商务证明
	加盖单位公章
	专业能力、服务体系、荣誉评价、发展情况等相关证明材料

	11
	技术方案
	技术文件
	/
	项目设计方案、系统组成及技术架构合理性等内容

	12
	实施方案
	技术文件
	/
	项目实施计划、质量保证、组织架构、风险控制与管理等内容

	13
	以往服务质量评价材料
	技术文件
	加盖单位公章
	近年软件开发服务领域合同签约方出具的合格及以上年度服务考核结果材料

	14
	项目服务团队材料
	服务方案
	加盖单位公章
	项目经理简历、团队成员简历（含身份证、学历证书、电脑配置清单、工作经验证明、承诺等）

	15
	人员管理方案
	服务方案
	/
	服务人员进出场/变更管理、廉洁警示教育与培训、绩效考核、信息安全与保密风险管理机制

	16
	人才培养体系方案
	服务方案
	/
	人才培养总体组织与配套保障、新员工入职封闭式培育、在岗培养机制、骨干提升、储备项目经理培养、考核晋升联动等内容

	17
	售后服务方案
	服务方案
	/
	售后回访、维护措施、后期维保人员配置等内容




附件4

甲方合同编号：
乙方合同编号：
 
越声智投V1.0技术开发委托采购
 
合
 
同
 
书
 
 
 
 
 
 
 
 
委托单位（甲方）：广东南方财经控股有限公司
法定代表人：           职务：
项目联系人：           联系方式：
通讯地址：
电子信箱：
 
受托单位（乙方）：
法定代表人：                 职务：
项目联系人：                 联系方式：
通讯地址：
电子信箱：


合同正文
广东南方财经控股有限公司2026年越声智投V1.0技术开发委托采购项目，经询比采购，甲方确定乙方为本项目成交供应商，现根据《中华人民共和国民法典》等相关法律法规，双方就项目事宜协商一致，达成如下协议。
第一条 服务内容及价格
具体服务内容见以下服务列表： 
服务内容列表
	序号
	服务项
	内容
	套数
	交付物
	备注

	1
	内容生产管理平台
	【业务平台】建设视频直播、图文直播、课程管理、素材管理、资讯管理、登录广告、消息推送发起、内容发布、内容分发、互动运营、数据统计等能力。
	1
	源代码及技术文档

	

	2
	投研投顾服务平台
	【业务平台】建设投研内容、投顾股票服务、荐股记录、持仓调仓、服务范围、审核发布、收益统计、冲突检测、策略复盘、产品表现分析等能力。
	1
	源代码及技术文档

	

	3
	客户关系管理平台
	【业务平台】建设客户档案、客户画像、线索接入、渠道归因、资源池、客户分配、营销跟进、客服承接、续费升级、投诉退费、风险客户、成交开通视图等能力。
	1
	源代码及技术文档

	

	4
	合规智能检测与统一审核平台
	【合规平台】建设敏感词智能检测、多模态内容敏感检测、文本/图片/音频/视频风险识别、统一审核工作台、人工复核、整改闭环、证据留痕、归档审计、合规统计等能力。
	1
	源代码及技术文档

	

	5
	行情数据中台服务
	【数据中台】建设股票基础资料、实时行情、K线、指数、行业、概念、停复牌、自选股、盯盘提醒、行情推送、行情接口、指标与公式引擎等能力。
	1
	源代码及技术文档

	

	6
	交易与权益中台服务
	【业务中台】建设产品版本、价格规则、优惠券、订单金额核算、合同、订单、支付对账、退款、发票、风险测评、权益开通、权益回收、服务期计算、到期提醒等能力。
	1
	源代码及技术文档

	

	7
	基础运营配置服务
	【基础中台】建设产品、产品服务组、老师、服务人员、栏目分类、标签、内容归属、服务关系等基础配置能力，作为内容、投顾、CRM、权益和前台展示的统一业务主数据。
	1
	源代码及技术文档

	

	8
	系统集成与第三方接口服务
	【技术支撑】建设企微、微信服务号/小程序、短信、APP Push、支付、电子合同、行情源、直播云、对象存储、AI检测、互联网平台数据等第三方接口接入能力。
	1
	源代码及技术文档

	

	9
	历史系统迁移与数据清洗服务
	【实施支撑】建设旧CRM、旧直播、旧投顾服务、素材库、客户数据、订单合同、聊天记录、录音留痕等历史数据迁移、清洗、映射、校验和上线切换能力。
	1
	源代码及技术文档

	

	10
	越声智投APP端
	【前台应用】建设APP首页、直播、课程、资讯、图文直播、投顾服务、行情自选、消息中心、我的服务、权益访问、签约支付、互动行为、个性化推荐等能力。
	1
	源代码及技术文档

	

	11
	H5/服务号服务
	【前台应用】建设微信服务号H5、活动落地页、消息跳转页、内容分享页、直播/课程/资讯轻量访问、登录授权、权益校验和触达转化承接能力。
	1
	源代码及技术文档

	


本合同附件与本合同具有同等法律效力；附件与正文不一致的，以对甲方更有利的表述为准。4.2条所称“本合同第一条所列要求”，包括正文、附件及双方确认的需求、文档等。
第二条 服务时间、期限、方式、地点
服务时间：合同签订后  5天  内即按甲方时间要求，乙方安排技术人员提供服务。
服务期限：     年  月  日-    年  月  日 。
服务方式：      线下驻场服务             。
服务地点：   广州          。
第三条 价款支付
3.1 合同总金额（含税6%）为￥  元（人民币  万元整），甲方按下列程序分期付款：
3.1.1 第一期款：合同签订生效后，乙方提交经甲方书面确认的项目实施计划且项目人员按约到位，甲方收到乙方开具的等额增值税专用发票后10个工作日内，向乙方支付合同总价的  %，金额为人民币  元整（￥  元）。
3.1.2 第二期款：乙方完成本合同全部研发工作，经甲方最终验收合格，且甲方收到乙方开具的等额增值税专用发票后10个工作日内，向乙方支付合同总价的  %，金额为人民币  万元整（￥  元）。
3.1.3 第三期款：本项目服务期满，且服务期内无未决质量问题、乙方已履行全部合同义务后，且甲方收到乙方开具的等额增值税专用发票后10个工作日内，向乙方支付合同总价的  %，金额为人民币  元整（￥  元）。
3.2 付款方式：采用银行汇付（含电汇）形式。
3.3 款项支付时，乙方同时向甲方提供相应金额的增值税专用发票，否则甲方有权拒付相应的款项，并不承担逾期付款的违约责任。 
3.4 在中国境内、外发生的与本合同执行有关的一切税费均由乙方负担。
3.5 甲方的开票信息如下：
纳税人名称：广东南方财经控股有限公司
纳税人识别号：91440101MA59Q1PT5R
纳税人地址：广东省广州市天河区春融三路7号27层01-2单元
纳税人电话：020-89504805
开户银行：中国民生银行广州新城支行
帐号：603886670
3.6 乙方的账户信息如下：
名称：
纳税人识别号：
地址：
电话： 
开户行：
帐号：
第四条 工作成果及验收方式
4.1 乙方应在甲方指定的合理时间内完成本合同第一条所列全部服务内容后，向甲方提交如下工作成果：可正常运行的软件系统（含全部源代码及部署配置）、需求规格说明书、概要设计与详细设计文档、数据库设计文档、接口文档、测试报告、部署运维手册、用户操作手册、数据迁移报告、项目验收文档及甲方要求的其他资料、文档、成品等。
4.2 验收：乙方提交工作成果后，甲方应在15个工作日内组织初步验收，并出具书面验收意见。甲方未在上述期限内出具验收意见的，不视为验收合格，亦不视为甲方放弃异议权。初步验收不合格的，乙方应在甲方书面提出后【3】个工作日内免费整改，累计整改三次仍不合格的，甲方有权解除合同并要求乙方退还已付款项、支付合同总金额20%的违约金。初步验收合格后进入不少于【30】日的试运行期，试运行期内系统运行稳定、无重大功能性问题且完成上线切换的，由甲方出具最终验收确认。乙方应确保提交的工作成果符合本合同第一条所列要求。
第五条 甲方权利和义务
5.1 确定本项目中各项服务的具体内容。
5.2 甲方应在合同签订后  10  个工作日内，向乙方提供进行本项目技术服务活动范围内的相关代码、文档、技术资料等。
5.3 甲方须向乙方提供相关人员询问的便利，并提供专人配合。
5.4 涉及服务内容、范围、标准的重大变更或工作量增减的，双方应另行协商并签订书面补充协议确定价款、服务期限等调整事项；未达成书面一致的，乙方应按原约定继续履行，不得据此停工、延迟交付或降低质量标准。合同总价不因需求细化、明确化而调整。
5.5 在乙方交付技术成果，并经甲方验收合格的前提下，甲方无法定或约定事由应按本合同约定的付款时间及付款方式付款。
5.6 甲方应协调相关方及时完成由甲方负责的系统整改和加固工作；涉及乙方交付成果本身的整改与加固，由乙方负责并及时完成，因乙方未及时完成导致项目延误或损失的，由乙方承担相应责任。
第六条 乙方权利和义务
6.1 乙方提供本合同约定的符合甲方要求的软件开发服务。
6.2 乙方提交本项目所要求的代码以及各类文档文件，且符合甲方要求。
6.3 乙方应配备经甲方认可的、具备本项目开发技能和资质的技术人员负责本项目的实施，并保证人员的稳定性。
6.4 除甲方事先同意外，乙方不得部分或全部转让其应履行的合同项下的义务。
6.5 乙方保证不擅自将甲方提供的纸质、电子文档及其他相关资料复制、传播给其他单位或个人，否则造成的损失应按实际经济损失赔偿。
6.6乙方人员的劳动关系、社会保险、住房公积金、工伤及第三方责任由乙方自行承担，与甲方无关；乙方人员进入甲方场所应遵守甲方的场地、安全与保密管理规定，并签署保密承诺。因乙方人员的行为造成甲方或第三方损失的，由乙方承担全部责任。乙方核心开发人员变更前应提前10个工作日书面通知甲方，替换人员须经甲方书面确认具备同等资质与经验。
6.7乙方不得将本项目专为甲方定制开发的成果，以及与本项目功能实质相同或高度相似的软件、模块、代码，以任何方式向第三方（尤其是与甲方存在同业竞争关系的机构）提供、许可或用于其自身产品；本款义务自本合同终止后仍永久有效。违反的，乙方应支付合同总金额50%的违约金并赔偿甲方全部损失。
第七条 知识产权
7.1 项目实施中专门为甲方定制开发的代码、技术资料、文档、报告的知识产权归甲方所有。乙方在提供服务前已拥有的通用工具、检测方法、模板、方法论及背景知识产权仍归乙方所有，乙方同意授予甲方永久、免费、不可撤销的使用许可，甲方可在本项目及其后续运营、维护、升级中持续使用。乙方应保证交付成果能够与乙方背景知识产权分离运行，交付成果中嵌入乙方背景知识产权的，不影响甲方在本项目范围内的永久使用。
7.2 乙方保证所提供的技术服务均有合法来源，不存在侵权。如有第三方指控甲方接受本协议项下的服务构成侵权，则乙方应自费为甲方辩护和代理，如乙方不为甲方辩护或代理，甲方可以自行处理。甲方被控侵权成立的，乙方应承担由此给甲方或者第三方造成的一切损失，包括但不限于赔偿金、律师费、诉讼费、差旅费等，还应向甲方支付本项目总金额 30 %作为违约金。但甲方应自行确保其提供的资料、数据不侵权,否则由甲方自行承担责任。
第八条 秘密保守
8.1 甲方在合同订立及履行过程中向乙方披露的，或乙方因接触甲方工作环境所知悉的，与甲方技术、数据、业务、管理、客户相关的一切信息，均属甲方保密信息，无论合同是否成立，乙方及其参与开发服务的工作人员负有永久保密义务，不以任何方式披露、泄露、传播或出售。双方充分认识到此保密义务的重要性，本款不因本合同无效、撤销、解除而失效。
8.2 乙方及其参与越声智投V1.0的工作人员违反本合同8.1约定的，应当立即停止相关行为，彻底删除已存储、持有的甲方保密信息。乙方应向甲方支付合同总价款 30%的违约金，并按甲方要求采取适当措施消除对甲方所产生的负面影响，乙方还应承担由此给甲方或者第三方造成的相关损失，包括但不限于赔偿金、律师费、诉讼费、差旅费等。
第九条 网络安全与数据安全责任
9.1 安全事故是指在乙方为甲方提供技术开发服务过程中，因乙方的过错直接导致的、造成甲方网络系统、数据或设备损坏，或发生数据泄露、篡改、丢失、非法访问的事件。因甲方系统既有漏洞、甲方人员违规操作，或不可抗力而造成的事件，且乙方能证明其已按9.3.2、9.3.4条履行安全义务的，不属于乙方责任范围。因第三方攻击造成的事件，如系乙方交付成果存在安全缺陷（包括但不限于未做输入校验、未加密存储、权限控制不当等）所致，仍由乙方承担责任。甲方未按乙方建议整改而免责的，以该建议已由乙方书面提出、载明具体风险与整改要求、且甲方无正当理由未在合理期限内整改为前提。
9.2 甲方网络安全与数据安全责任
9.2.1 甲方应确保其网络系统符合国家相关法律法规和标准要求，并在乙方提供技术开发服务前提供必要的系统信息和授权。
9.2.2 甲方提供必要的安全培训和指导，确保乙方人员了解甲方网络系统的安全要求。
9.2.3  因甲方提供的系统信息不准确或授权不当导致安全事故的，甲方应承担相应责任。
9.3 乙方网络安全与数据安全责任
9.3.1 乙方应确保其参与本项目技术开发服务的人员具备相应的专业能力和资质，并遵守甲方的安全规定。
9.3.2 乙方应制定详细的开发实施计划与安全保障方案，并在实施前得到甲方的书面确认。
9.3.3 在服务过程中，如发生任何安全事故或潜在的安全风险，乙方应立即通知甲方，并采取必要的应急措施以减轻损害，甲方予以协助。因甲方未按乙方建议及时整改、甲方人员违规操作或甲方系统既有缺陷造成的事故，乙方不承担责任。
9.3.4 乙方应采取一切合理的预防措施，包括但不限于：对参与人员进行背景审查和安全培训；实施严格的访问控制和监控措施；确保所有开发工具和方法均符合行业最佳实践和法律法规要求；定期进行风险评估和安全审计。
9.3.5 因乙方违反开发实施计划或操作不当导致安全事故的，乙方应承担由此给甲方或者第三方造成的一切损失，包括但不限于赔偿金、律师费、诉讼费、差旅费等，还应向甲方支付本项目总金额 30 %作为违约金。双方应共同评估事故原因，并根据评估结果采取相应的改进措施。
9.4 数据安全与个人信息保护
9.4.1 乙方在本项目开发、测试、迁移及运维过程中接触、处理的甲方业务数据、客户数据（含个人信息）及本项目产生的全部数据，其权益归甲方所有。未经甲方书面同意，乙方不得复制、下载、留存、使用或向任何第三方提供上述数据；本项目结束或甲方要求时，乙方应按甲方要求返还或彻底删除，并出具书面删除承诺。
9.4.2 乙方应遵守《中华人民共和国网络安全法》《中华人民共和国数据安全法》《中华人民共和国个人信息保护法》等法律法规及国家有关标准，落实数据分类分级保护要求，对涉及个人信息、重要数据及敏感信息的数据采取加密、脱敏、访问控制、操作留痕等安全防护措施。
9.4.3 除经甲方书面同意外，乙方开发、测试环境不得使用甲方真实生产数据；确需使用的，应获得甲方同意，并事先完成脱敏处理并限定使用范围。因历史系统迁移产生的数据，乙方应按本合同及甲方要求进行清洗、映射和校验，确保迁移过程中数据的完整性、准确性和保密性。
9.4.4 发生或可能发生数据泄露、篡改、丢失等数据安全事件时，乙方应立即采取补救措施防止损害扩大，并在发现后24小时内书面通知甲方，配合甲方开展应急处置和依法履行报告义务，并承担因其原因造成的数据安全事件的调查、处置及赔偿责任。
9.4.5 乙方人员离场、退场或本项目结束时，应归还甲方提供的全部数据载体和资料，删除其控制范围内留存的全部甲方数据，并配合甲方进行安全检查。
9.5 因不可抗力因素导致的安全事故，双方应根据实际情况协商解决。
第十条 违约责任
除本合同另有约定外，违约责任按下列方式处理：
10.1 本合同任何一方无法定或约定事由提前解除合同的，应向对方支付违约金。违约金额相当于合同总金额的  10%  。由于解除本合同给对方造成的经济损失超过违约金的，违约方还应给予对方赔偿超过部分。
10.2 甲方无法定或约定事由逾期付款的，每迟延一天，应按合同总金额的万分之一向乙方支付违约金，违约金总额不超过合同总金额的   10% 。
10.3 乙方无法定或约定事由逾期提交本项目工作成果的，每迟延一天，应按合同总金额的万分之五向甲方支付违约金。逾期超过15日的，甲方有权解除合同，乙方应承担由此给甲方造成的一切损失，包括但不限于赔偿金、律师费、诉讼费、差旅费等，还应向甲方支付本项目总金额 20 %作为违约金。
10.4 除本条上述各款约定外，因一方违约造成另一方损失的，违约方应向守约方赔偿损失，包括但不限于守约方为此支付的律师费、差旅费、诉讼费、赔偿金（含判决及和解确定）等。
10.5 因下列原因导致乙方未能完全履约的，乙方不承担违约责任，但应举证证明该等原因系其未能履约的直接原因：（1）经乙方书面通知，甲方在【30日】内仍未按约定提供资料、授权、人员配合或现场条件；（2）甲方以书面形式提出系统架构、数据或需求发生重大变更，且未给予乙方双方书面确认的合理准备时间；（3）甲方或其关联方的重大过失或不当操作；（4）不可抗力；（5）其他经甲方书面确认非因乙方原因的情形。出现前述情况，服务期限相应顺延；如顺延超过30天，且协商无法解决，甲方有权解除本合同，并按乙方已完成且经甲方书面确认的工作量结算价款。
10.6乙方违反本合同任何陈述、承诺、保证或义务的，视为乙方违约，乙方应赔偿甲方全部损失（包括但不限于监管罚款、赔偿金、律师费、诉讼费、差旅费等），乙方还应向甲方支付本项目总金额20%的违约金。
第十一条 争议的解决
如因本合同发生争议，主张权利的一方应及时告知另一方，双方争取协商解决。协商不成的，任何一方均应向甲方所在地法院起诉解决。
第十二条 通知与联络
12.1 根据本合同约定，本合同一方需向另一方发出的全部通知和要求以及双方的文件往来等，必须采用书面形式。
12.2 本合同任何一方通讯地址变更，应自变更之日起十日内，以书面形式通知对方；因未通知而引起的相关责任由地址变更方承担。
第十三条 生效与份数
13.1 本合同由双方单位盖章后生效。
13.2 在执行本合同过程中，所有经双方盖章确认的文件（包括会议纪要、补充协议、往来信函等）即成为本合同的有效组成部分。
13.3 本合同一式肆份，甲方执叁份，乙方执壹份，具有同等法律效力。
	甲方（盖章）：
	乙方（盖章）：

	代    表：
	代    表：

	签订地点：广州市
	签订地点：广州市

	签订日期：   年     月     日
	签订日期：   年     月      日
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